REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

KLASA: 400-06/21-60/02

URBROJ:2125-12-01/01-22-86

U Udbini, 23.09.2022.

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/21) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g.  te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

PRIJEDLOG

Na temelju čl. 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 03/21) Općinsko vijeće Općine Udbina na  ____redovnoj sjednici održanoj dana _________ donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA  2022. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g. („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 38A/21) mijenja se i glasi:

- OPĆE ODREDBE

Ovim se  Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Udbina za 2022.g., u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, planira gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- Javnih površina,

- Nerazvrstanih cesta,

- Javna parkirališta,

- Uređenja groblja,

- Javne rasvjete.

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g. osigurati će se iz kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna, komunalne naknade, šumskog doprinosa, prihoda od imovine (zakup zemljišta) i ostalih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Tablica: Opis i procjena troškova po djelatnostima s iskazanim izvorima financiranja

| Red. br. | Opis poslova | Plan za 2022.g. | Promjena |  | Novi plan za 2022.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima | 205.000,00 | 0,00 |  | 205.000,00 |
|  | Uređenje parka - hortikulturno uređenje parka | 15.000,00 | 0,00 |  | 15.000,00 |
|  | Izvor financiranja: komunalna naknada 15.000,00 |  |  |  |  |
|  | Tržnica Udbina - izrada projektne dokumentacije | 190.000,00 | 0,00 |  | 190.000,00 |
|  | Izvor financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 190.000,00 |  |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE Pod uređenjem/modernizacijom nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta. | 1.343.000,00 | 509.000,00 |  | 1.852.000,00 |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Visuć – Kosanović Gaj - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 350.000,00 kapitalne pomoći iz drugih proračuna 250.000,00 | 385.000,00 15.000,00 | 200.000,00 0,00 |  | 585.000,00 15.000,00 |
|  | Evidentiranje nerazvrstanih cesta - Izrada geodetskih elaborata Izvori financiranja: - prihodi od imovine (zakup zemljišta) 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |  | 43.000,00 |
|  | Uređenje/ modernizacija ulice Stjepana Radića s nogostupom – I. faza - Izmjena projektne dokumentacije - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna 200.000,00 - šumski doprinos 415.000,00 | 335.000,00 15.000,00 | 15.000,00 250.000,00 0,00 |  | 15.000,00 585.000,00 15.000,00 |
|  | Uređenje Krbavske ulice – I. faza - izrada troškovnika - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna 110.000,00 - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu 100.000,00 - šumski doprinos 110.000,00 | 243.000,00 7.000,00 | 10.000,00 57.000,00 3.000,00 |  | 10.000,00 300.000,00 10.000,00 |
| 2.5. | Postavljanje naprava za usporavanje prometa u naselju Udbina - izrada elaborata - nabava i postavljanje naprava | 10.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 |  | 10.000,00 40.000,00 |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 50.000,00 |  |  |  |  |
| 2.6. | Asfaltiranje ulica u naselju Udbina - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: - komunalna naknada 224.000,00 | 0,00 | 214.000,00 10.000,00 |  | 214.000,00 10.000,00 |
| 3. | JAVNA PARKIRALIŠTA Pod uređenjem javnih parkirališta u smislu ovog Programa podrazumijeva se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i izgradnja novih parkirališta | 0,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 3.1. | Izgradnja parkirališta za kamione u ulici 9.gardijske brigade - Izmjena projektne dokumentacije Izvori financiranja: - komunalna naknada 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 4. | UREĐENJE GROBLJA Pod uređenjem groblja podrazumijeva se ograđivanje groblja, izgradnja staza, izgradnja mrtvačnice. | 1.120.000,00 | 47.000,00 |  | 1.167.000,00 |
| 4.1. | Izgradnja mrtvačnice na groblju Udbina - projektna dokumentacija - izvođenje radova - stručni nadzor | 0,00 1.055.000,00 45.000,00 | 37.000,00 0,00 0,00 |  | 37.000,00 1.055.000,00 45.000,00 |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 1.029.546,00 - šumski doprinos 137.454,00,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Uređenje groblja u naseljima Općine – Svračkovo Selo - ograđivanje groblja | 20.000,00 | 10.000,00 |  | 30.000,00 |
|  | Izvor financiranja: prihod od komunalne naknade 30.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | JAVNA RASVJETA Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa proširenje javne rasvjete u naseljima Općine. | 50.000,00 | 0,00 |  | 50.000,00 |
| 5.1. | - postavljanje novih rasvjetnih tijela | 50.000,00 | -15.000,00 |  | 30.000,00 |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 5.000,00 - prihod od imovine (zakup zemljišta) 25.000,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 2.468.000,00 | 806.000,00 |  | 3.274.000,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna - šumski doprinos - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu - komunalna naknada - prihodi od imovine (zakup zemljišta) |  | 1.175.000,00 725.000,00 100.000,00 85.000,00 383.000,00 | -615.000,00 -12.546,00 0,00 1.208.546 225.000 |  | 560.000,00 712.454,00 100.000,00 1.293.546,00 608.000,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-06/21-

URBROJ: 2125

Udbina,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba