REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2125-12-01/01-22-17

U Udbini, 15.11.2022.

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/21) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g. te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

Dostaviti:

- Općinsko vijeće Općine Udbina

- Pismohrana, - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 03/21) Općinsko vijeće Općine Udbina na 10.redovnoj sjednici održanoj dana _____________ godine donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Ovim se  Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Udbina za 2023.g., u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, planira gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- Javnih površina,

- Nerazvrstanih cesta,

- Uređenja groblja,

- Javne rasvjete.

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g. osigurati će se iz kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna, komunalne naknade, šumskog doprinosa, prihoda od imovine (zakup zemljišta) i ostalih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Tablica: Opis i procjena troškova po djelatnostima s iskazanim izvorima financiranja

| Red. br. | Opis poslova |  | 2023.g. (u eurima) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima |  | 26.550,00 |  |
|  | Uređenje parka - hortikulturno uređenje parka |  | 1.330,00 |  |
|  | Izvor financiranja: komunalna naknada 1.330,00 |  |  |  |
|  | Tržnica Udbina - izrada projektne dokumentacije |  | 25.220,00 |  |
|  | Izvor financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 25.220,00 |  |  |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE Pod uređenjem/modernizacijom nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta. |  | 289.330,00 |  |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Podlapača – Donje Selo - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 39.820,00 pomoći iz drugih proračuna 29.200,00 |  | 66.670,00 2.350,00 |  |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Poljice - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 26.540,00 pomoći iz drugih proračuna 42.470,00 |  | 66.670,00 2.340,00 |  |
|  | Evidentiranje nerazvrstanih cesta - Izrada geodetskih elaborata Izvori financiranja: - prihodi od imovine (zakup zemljišta) 6.640,00 |  | 6.640,00 |  |
|  | Uređenje Krbavske ulice - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: - komunalna naknada 11.520,00 - šumski doprinos 23.650,00 - pomoći iz drugih proračuna 26.540,00 |  | 60.000,00 1.710,00 |  |
|  | Uređenje Ulice Stjepana Radića sa nogostupom - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: - šumski doprinos 39.820,00 - prihodi iz drugih proračuna 26.540,00 - prihod od prodaje stanova u državnom vlasništvu 13.270,00 |  | 77.000,00 2.630,00 |  |
| 2.6. | Postavljanje naprava za usporavanje prometa u naselju Udbina - nabava i postavljanje naprava u Krbavskoj ulici i u ulici 9. gardijske brigade |  | 3.320,00 |  |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 3.320,00 |  |  |  |
| 3. | JAVNA PARKIRALIŠTA Pod uređenjem javnih parkirališta u smislu ovog Programa podrazumijeva se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i izgradnja novih parkirališta |  |  | 1.590,00 |  |
| 3.1. | Izgradnja parkirališta za kamione u ulici 9.gardijske brigade - Izmjena projektne dokumentacije Izvori financiranja: - komunalna naknada 1.590,00 |  |  | 1.590,00 |  |
| 4. | UREĐENJE GROBLJA Pod uređenjem groblja podrazumijeva se ograđivanje groblja, izgradnja staza, izgradnja mrtvačnice. |  | 66.360,00 |  |
| 4.1. | Izgradnja mrtvačnice na groblju Udbina - izvođenje radova na izgradnji parkirališta uz mrtvačnicu - stručni nadzor |  | 60.000,00 2.380,00 |  |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 38.490,00 - pomoći iz drugih proračuna 23.890,00 |  |  |  |
| 4.2. | Uređenje groblja u naseljima Općine – Svračkovo Selo - ograđivanje groblja |  | 3.980,00 |  |
|  | Izvor financiranja: prihod od komunalne naknade 3.980,00 |  |  |  |
| 5. | JAVNA RASVJETA Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa proširenje javne rasvjete u naseljima Općine. |  | 5.310,00 |  |
| 5.1. | - postavljanje novih rasvjetnih tijela |  | 5.310,00 |  |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 5.310,00 |  |  |  |
|  | UKUPNO |  | 389.140,00 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna - šumski doprinos - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu - komunalna naknada - prihodi od imovine (zakup zemljišta) |  |  | 148.640,00 105.280,00 13.270,00 23.730,00 98.220,00 |  |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g. stupa na snagu prvog (1) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023.g.

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2125-12

Udbina, ___________________.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba