REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20,145/24 ) i članka  31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21, 32/24), Općinsko vijeće Općine Udbina na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 09.06.2026. g. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE     INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 13/25, 40/25), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za održavanje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom su na temelju planiranih i raspoloživih financijskih sredstava izvršeni poslovi održavanje komunalne infrastrukture na području općine Udbina u 2025 g. U smislu ovog Programa, pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno održavanje po komunalnim djelatnostima:

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet vozilima,

- Veterinarske i higijeničarske usluge, te deratizacija i dezinsekcija javnih površina u prostoru

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javnih zelenih površina,

- Održavanje građevina i uređaja javne namjene,

- Održavanje groblja,

- Javna rasvjeta.

- OPIS  I OPSEG IZVEDENIH  POSLOVA ODRŽAVANJA

Na temelju planiranih i raspoloživih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku su prikazani poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini po vrsti komunalnih djelatnosti, s iznosom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Red. br. | Opis poslova | Planirani iznos za 2025.g. (u eurima) | Realizirano u 2025 g. (eur) |  | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 150.000,00 | 139.276,90 |  | 92,85 |
| 1.1. Održavanje makadamskih (seoskih) putova, te cesta u naselju Udbina Na području Općine Udbina je u upotrebi cca 110 km putova koji se nasipaju šljunčanim materijalom, a isti se razastire uglavnom bez valjanja. Putovi se održavani prioritetno po stupnju oštećenja, odnosno prohodnosti u planiranom opsegu i potrebnoj količini. Radove je izvodio Komunalac d.o.o. Udbina uz angažiranje podizvođača radova za određene faze rada. Obuhvaćeno je održavanje cesta u naseljima Kurjak, Visuć, Komić, Svračkovo Selo, Poljice, Bunić, Poslapača, Breštani, Ondić, Krbava, Mekinjar, Mutilić, Pećani, Ćojluk, Rebić Kurjak, Vedašić, Grabušić, Tolić, Šalamunić 1.2. Održavanje živica Održavanje živica – obuhvaća sječenje i uklanjanje živica i raslinja uz putove. Održavanje je provođeno u skladu s potrebama i prema mogućnostima u mjestima Grabušić, Ćojluk, Podlapača, Komić, Ondić, Jošani, Bunić, Bisuć, Kurjak, Srednja Gora, Vedašić. |  | 62.000,00 28.000,00 | 63,327,51 30.357,15 |  | 102,14 108,41 |
| 1.3. Čišćenje snijega sa prometnica Čišćenje snijega sa prometnica – predstavlja čišćenje u zimskom periodu 109 km nerazvrstanih putova, odnosno cesta (seoskih i u naselju Udbina). Navedeno poslovi povjereni su „Komunalacu Udbina“ d.o.o. Održavanje je provođeno u skladu s potrebama te je izvršenje niže od plana. |  | 60.000,00 | 45.592,24 |  | 75,99 |
|  | Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima | 3.000,00 | 2.211,44 |  | 91,74 |
| Odnosi se na izvođenja manjih zahvata održavanja koji nisu građenje na javnim prolazima i stazama, tržnici, stepeništima i zidovima. |  | 3.000,00 | 2.211,44 |  | 73,71 |
|  | Veterinarske i higijeničarke usluge, te deratizacija i dezinsekcija javnih površina u prostora | 10.000,00 | 3.592,50 |  | 35,93 |
| Veterinarske i higijeničarske usluge – obuhvaćaju usluge uklanjanja pasa lutalica i životinjskih lešina sa javnih površina, koje obavlja komunalno redarstvo i pravne osobe sa kojima je zaključuje Ugovor o istom. Usluga je izvršena u skladu s potrebama te je izvršenje niže. Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i prostora – obavlja se prema Programu Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, a uz usluge pravne osobe po Ugovoru. |  | 7.000,00 3.000,00 | 1.592,50 2.000,00 |  | 22,75 66,67 |
| 4. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 3.100,00 | 1.303,62 |  | 42,05 |
| Obuhvaća čišćenje odvodnih kanala i slivnika oborinske odvodnje te uklanjanje pijeska i smeća nakon oborina. Čišćenje u ulicama Katedralska, Trg Hr. vitezova, Krbavska, Stjepana Radića, Ivana bana Karlovića, 9. Gardijske brigade. Održavanje je provođeno u skladu s potrebama te je izvršenje niže od planiranog. |  | 3.100,00 | 1.303,62 |  | 42,05 |
| 5. | Održavanje čistoće javnih površina | 29.300,00 | 23.828,31 |  | 81,32 |
| 5.1. Redovito čišćenje javnih površina u naselju Udbina – podrazumijeva ručno čišćenje ulica, staza, parka, tržnice i ostalog, a obavlja se svakog tjedna sakupljanjem i odvozom svakovrsnog otpada. |  | 1.400,00 | 521,18 |  | 37,27 |
| 5.2. sakupljanje i odlaganje otpada iz sela – Odnosi se na sakupljanje otpada i pražnjenje kontejnera iz sela Općine uz odlaganje na odlagalištu otpada „Ćojluk“. Otpad se sakuplja prema planu odvoza, te izvanredno po potrebi. |  | 17.300,00 | 16.774,08 |  | 96,96 |
| 5.3. Uklanjane divljih deponija – predstavlja čišćenje javnih i drugih površina od nepropisno odloženog otpada na području Općine, sakupljanjem i odvozom na Odlagalište otpada. Usluga je vršena u mjestu Pećani - Gorica, Grabušić, Šalamunić. |  | 6.600,00 | 6.533,05 |  | 98,99 |
| 6. | Održavanje javnih zelenih površina | 14.000.00 | 14.055,16 |  | 100,39 |
| 6.1. Košnja trave u naselju Udbina i Podudbina Košnja trave u naselju Udbina (dječja igrališta, ulice i park) – obavljala se 4-5 puta godišnje na površini od cca 23.000 m². Sa ostalih površina košnja i uklanjanje trave obavlja se jednom godišnje na površini od cca 12.000 m² (oko groblja i nogometnog igrališta, oko Gradine, na ulazu i izlazu iz naselja Udbina, oko izvorišta „Slanica“) te u Podudbini. |  | 12.670,00 | 12.667,93 |  | 99,98 |
| 6. 2. Održavanje nasada i drveća Održavanje nasada (stabala i niskog raslinja) – odnosi se na okopavanje, orezivanje, zalijevanje i učvršćivanje koljem mladih nasada. Planirani poslovi su realizirani kroz program javnih radova te na stavci nema ostvarenja. |  | 1.330,00 | 1.387,23 |  | 104,30 |
| 7. | Održavanje građevina i uređaja javne namjene | 4.500,00 | 2.322,83 |  | 51,62 |
| 7. 1. Održavanje spomeničkih obilježja - podrazumijeva manje građevinske popravke te košnja trave oko istih. |  | 1.500,00 | 957,98 |  | 63,87 |
| 7.2. Održavanje ostalih građevina- u isto spadaju i javni bunari, natpisne ploče - obavijesne, turističke i ulične , te ostali predmeti javne namjene. Održavanje je provođeno u skladu s potrebama te je izvršenje niže od planiranog. |  | 3.000,00 | 1.364,85 |  | 0,00 |
| 8. | Održavanje groblja | 21.000,00 | 18.481,90 |  | 88,01 |
| 8 . 1 Održavanje groblja u selima Održavanje groblja u selima – sastoji se od čišćenja seoskih groblja od sitnog i krupnog raslinja, te košnje trave, a što se obavlja jednom godišnje. U 2025. godini izvršeno je čišćenje groblja u određenim selima, ovisno o stupnju zaraslosti i mogućnosti učešća građana u radu, kao i mogućnosti financiranja radova u odnosu na potrebe i zahtjeve. Ovom točkom predviđeni su i manji popravci ograda. Groblja koja su se održavala: Pećane, Bunić (2 groblja), Debelo Brdo (2 groblja), Šalamunić (2 groblja), Frkašić, Grabušić, Visuć, Jošan Krbava, Tolić, Svračkovo Selo (2 groblja), Srednja Gora (2 groblja) Kurjak, Mekinjar (3 groblja), Frkašić (2 groblja), Komić, |  | 14.700,00 | 14.829,40 |  | 100,88 |
| 8. 2. Održavanje groblja u naselju Udbina Održavanje groblja u Udbini – sastoji se od čišćenja od sitnog raslinja i košnje trave na površini od cca 14.000 m² te su izvršeni manji popravci ograde. |  | 6.300,00 | 3.652,50 |  | 57,98 |
| 9. | Javna rasvjeta | 59.200,00 | 39.476,21 |  | 66,68 |
| 9.1. Usluge održavanja Redovito održavanje – predstavlja održavanje po Ugovoru o povjeravanju poslova sa elektroinstalaterskim obrtom „Elko-rad“ Slunj. Održavanje je provođeno u skladu s potrebama te je izvršenje niže od plana. |  | 15.000,00 | 10.086,79 |  | 67,25 |
| 9.2. Usluge ukrašavanja Usluge ukrašavanja – koriste se za prigodne praznike i manifestacije tokom godine (Božić, Nova godina, Dan hrvatskih mučenika). |  | 3.000,00 | 2.497,94 |  | 83,26 |
| 9. 3. Oprema za ukrašavanje Oprema za ukrašavanje – je dodatna oprema koju je nužno nabaviti radi ukrašavanja naselja Udbina, a zamjena je za dotrajalu i neispravnu koja je korištena. Tijekom 2025. godine nije se nabavljala nova oprema za ukrašavanje. |  | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9.4. Energija Ova stavka se odnosi na utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu. |  | 29.500,00 | 20.327,60 |  | 57,53 |
| 9.5. Naknada za energetsku uslugu – led javna rasvjeta Općina Udbina je tijekom 2016.. 2019. i 2021. god. izmijenila postojeći sustav javne rasvjete u naselju Udbina i u većini ostalih naselja u sustav LED tehnologije, te se navedeni iznos odnosi na obročnu otplatu tih usluga. |  | 6.700,00 | 6.563,88 |  | 97,97 |
| SVEUKUPNO: |  | 294.100,00 | 244.548,98 |  | 81,97 |
| Izvori financiranja programa: - komunalna naknada - šumski doprinos - prihodi od zakupa zemljišta - tekuće pomoći (Hrvatske autoceste) |  |  |  | 101.364,14 33.000,00 64.592,50 45.592,34 |  |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025.g. stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:400-01/24-01/01

URBROJ:2125-12-03-26-142

Udbina,09.06.2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba